## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2022.12.27 ~ 2023.01.02]
1월 1주차

## Slide 2
1 . Business Calendar (01월)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 새해 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 설날 연휴
22 설날 | 23 설날 연휴 | 24 설날 연휴(대체 휴일) | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 |  |  |  | 

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
2. Summary - ①Baynex
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
ERP | [MM] 반납 이동유형 222 처리 로직 개선 [FI] 결재요청리스트 화면 속성변경 [HCM] 직급/직위/결재직위 개편작업 지원 | 12/27 12/27 12/29 | 완료 |  | 
WEB | [PRM] 주유원복 관련 자재코드,업체 저장시 오류 수정 [E-Approval] 계약체결기안 문서 삭제 후 재상신 가능 상태로 변경 요청 [LOPAS] 영천저유소 매각에 따른 LOPAS 시스템 수정 [ERM] 이메일 및 SMS 발송 로직 주석해제 후 운영 반영 | 12/23 12/20 12/22 12/19 | 완료 |  | 
금주 업무 실적
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
구분 | 업무 내용 | 완료예정 | 비고
ERP | [MM] MRO 자재 8000 GROUP 자재운영실적 개발 요청 [SD] CRM 시스템 삼성유류대금카드 매입액 및 수수료 I/F 요청 [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 | 01/31 01/31 01/31 | 
WEB | [E-Approval] 계정등록/변경/삭제 신청서 전산화 방안 – 전자결재 양식 개발 [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발 [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 [ATSS] 거리 데이터 확인 | 12/30 12/30 12/30 12/29 | 
차주 업무 계획
Date | User | Text (변경값) | ERP 권한신청서번호 | 구분(일반/긴급)

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
MM 공장 오승룡 | - [MM] 반납 이동유형 222 처리 로직 개선 * ZWM_RFC_RECEIVE_EXEC_RST_INFO 이동유형 222 반납시 특별재고 유형에 따른 로직 추가 - [MM] MRO자재 MRP 자동실행시 메일 전송 기능 추가 * ZMMR4000 MRP 실행 후 P/R 고정 ID 자동 설정시 오류 발생 건에 대한 메일 전송 기능 추가 - [MM] MRO 자재 8000 GROUP 자재운영실적 개발 요청 * 화공약품/촉매 플랜트-저장위치별 자재운영실적 리포트 개발 - [MM] VMI 자재 예약 확정시 가용재고 체크 로직 보완 건 * ZMM_RESERVATION_BADI VMI자재일 경우 가용재고 마이너스 발생시 예외 처리 | 12/12 12/21 12/22 12/26 | 12/30 01/13 01/31 01/06 | 12/27 90% 50% 90%
MM 김원기 | - [MM](SAP) MRO 제외 자재 정보에 '공급업체 정보' 및 '내자/외자' 구분 컬럼 추가 등 - [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM]기성보고서(AD5-22-0004) 금액 감액 수정 요청 - [MM]Argus Long-term Price Forecast 구매 건 기성 관련 DOC 날짜 변경 요청 - [FI]결재요청리스트 화면 속성변경 | 12/07 12/16 12/26 12/26 12/27 | 01/31 01/31 01/02 01/02 01/09 | 70% 40% 12/26 12/26 12/27
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
MM 공장 오승룡 | - [MM] MRO자재 MRP 자동실행시 메일 전송 기능 추가 * ZMMR4000 MRP 실행 후 P/R 고정 ID 자동 설정시 오류 발생 건에 대한 메일 전송 기능 추가 - [MM] MRO 자재 8000 GROUP 자재운영실적 개발 요청 * 화공약품/촉매 플랜트-저장위치별 자재운영실적 리포트 개발 - [MM] VMI 자재 예약 확정시 가용재고 체크 로직 보완 건 * ZMM_RESERVATION_BADI VMI자재일 경우 가용재고 마이너스 발생시 예외 처리 | 12/21 12/22 12/26 | 01/13 01/31 01/06
MM 김원기 | - [MM](SAP) MRO 제외 자재 정보에 '공급업체 정보' 및 '내자/외자' 구분 컬럼 추가 등 - [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 | 12/07 12/16 | 01/31 01/31

## Slide 8
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
BC 박남신 | [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 내부통제 권고사항 관리자 권한 보유자 현황 취합 정리 및 전달 - [BC] HCM운영 SSO PW 변경 오류 관련 업무지원 및 모니터링 [BC] ERP운영 접속 사용자 자동 로그오프 예외처리 설정등록 (제품출하팀) [BC] ERP운영 일회성 배치잡 신규설정 및 등록작업 (ZTD_D_CNFM DLVRY_CUR_DAY 외1건) | 12/27 12/26 12/28 12/29 | 12/28 12/29 12/28 12/29 | 12/28 12/29 12/28 12/29
E-Biz/ 계정관리 이여진 | [EBIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 [EBIZ/FLBIZ] 감사 대비 어플리케이션 로그 기능 [EBIZ] 본인인증 변경 작업 [EBIZ] ISIMS 자동 전송 기능 추가 [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 [ERP] ERP 사용자 권한신청서(권한부여) 12건 [ERP] ERP 사용자 권한신청서(개인계정) 5건 | 07/21 12/07 12/12 12/22 10/19 12/26 12/26 | [보류] 01/02 12/30 01/15 01/30 12/29 12/29 | [보류] 90% 12/29 0% 40% 12/29 12/29
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
BC 박남신 | [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 | 01/02 | 01/04
E-Biz/ 계정관리 이여진 | [EBIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 [EBIZ/FLBIZ] 감사 대비 어플리케이션 로그 기능 [EBIZ] ISIMS 자동 전송 기능 추가 [EBIZ] 운영인계정 최초접속 확인절차 보완 [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 [ERP] ERP 사용자 권한신청서 상시 처리 | 07/21 12/07 12/22 12/27 10/19 01/02 | [보류] 01/02 01/15 01/31 01/30 01/06

## Slide 9
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
ABAP 박태준 | [SD] 연체거래처 Daily Warning 메일링 서비스 [SD] SAP 가격입력 승인 알람 기능 생성 요청 등 | 11/22 12/14 | 01/31 01/31 | 80% 70%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
ABAP 박태준 | [SD] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 [SD] CRM 시스템 삼성유류대금카드 매입액 및 수수료 I/F 요청 [SD] 연체거래처 Daily Warning 메일링 서비스 [SD] SAP 가격입력 승인 알람 기능 생성 요청 등 [보류] [SD] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 [SD] 구매자금 거래처 등록 및 연장 관련 시스템 (ERP) 요청 | 11/16 11/16 11/22 12/14 07/20 09/02 | 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31

## Slide 10
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
HCM 김도신 | - [HR] 년간 연차휴가 이월/보상 및 발생관련 HCM 메뉴 고도화작업 요청 - [HR] 엔지니어 특근계획서 전산화 - [HR] 근태평가 및 쿼터공제 기능 개선 - [HR] 급여 및 인사원장 관련 요청 - [HR] 직급/직위/결재직위 개편작업 지원 | 09/08 11/08 12/16 12/26 12/27 | 02/28 01/31 01/31 01/06 12/29 | 80% 60% 80% 40% 12/29
HCM 김예린 | - [HR] 변동공제 Number range 세팅 오류에 따른 설정 변경 및 데이터 수정 - [HR] HCM 문의 응대 및 확인작업 - [HR] 엔지니어 특근계획서 전산화 | 12/27 12/26 11/25 | 12/29 12/29 01/31 | 12/29 12/29 40%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
HCM 김도신 | - [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 년간 연차휴가 이월/보상 및 발생관련 HCM 메뉴 고도화작업 요청 - [HR] 엔지니어 특근계획서 전산화 - [HR] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청 - [HR] 저유소 특근확인서 양식 일부 변경요청 - [HR] 근태평가 및 쿼터공제 기능 개선 - [HR] 학자금 신청서 관련 개발 요청의 건-80% | 10/06 09/08 11/08 11/17 12/06 12/16 12/16 | 02/28 02/28 01/31 01/31 12/30 01/31 01/31
HCM 김예린 | - [HR] 엔지니어 특근계획서 전산화 | 11/25 | 01/31

## Slide 11
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
PPS/ e-Pro/ 노승표 | [e-Pro] 데이터 변경 업무 [e-Pro] ITSM-88350 안전보건/기술검토 결과서 내 첨부 추가 [e-Pro] 발주 4501157545 보증서 첨부 에러 수정 [e-Pro] 보증관리현황의 계약기간 오류 수정(2건) 요청 – 장시걸계장 [e-Pro] 발주전송 안내- PO금액 오류에 따른 확인 요청 | 12/2612/27 12/27 12/28 12/29 | 12/30 12/27 12/27 12/28 12/29 | 12/30 12/27 12/27 12/28 12/29
E-Approval/ TPMS/ 배영식 | - [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구매 입찰시행서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전보건검토 요청서, 안전보건검토 결과서 개발 | 10/18 | 12/30 | 90%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
PPS/ e-Pro/ 노승표 | - [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선 수정 | 06/13 10/07 | 03/31 보류
E-Approval/ TPMS/ 배영식 | - [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구매 입찰시행서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전보건검토 요청서, 안전보건검토 결과서 개발 - [E-Approval] 독신자 주거지원비 신청서 개발 - [E-Approval] 임원정렬순서 조건 추가에 따른 기능 개발 | 10/18 06/08 02/07 | 12/30 [보류] [보류]
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)

## Slide 12
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
ASM/ Mobile/ ADMIN 관리/ ATSS/ 박민우 | [ASM] ITSM-88133 변경완료 [ASM] ITSM-88292 작업자 변경 [ASM] ITSM-88236 서비스요청서 삭제 [ASM] ITSM-88188 서비스요청서 삭제 [ASM] ITSM-88351 변경완료 [ASM] 변경 승인 권한 보유자 현황 작성 [ASM] ITSM-88359 작업유형 변경 [ASM] ITSM-88361 취약점ㆍWSS 점검 [ASM] ITSM-88272 취약점ㆍWSS 점검 [ATSS] 거리 데이터 쿼리 수정 [ATSS] 대전지사 ATSS 설치 [ATSS] 라이선스 갱신 [Mobile] 첨부파일 목록 스크롤 기능 추가 | 12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/27 12/27 12/27 12/27 | 12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/29 12/27 12/27 12/28 | 12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/29 12/27 12/27 12/28
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
ASM/ Mobile/ ADMIN 관리/ ATSS/ 박민우 | [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 [ATSS] 거리 데이터 쿼리 수정 | 01/02 01/02 | 01/06 01/06
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)

## Slide 13
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
GCMS/ WMS/ EWS/ 이병준 | [GCMS] CRM Upgrade 인터페이스 협의 [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) [GCMS] 구미지사 판매등록 신용카드 IC칩 리더기 인식 안되는 부분 확인 요청 [GCMS] 회수 전표 삭제에 따른 데이터 확인 요청 [GCMS] 구미지사 기회수 상품권 데이터 확인 및 수정 요청 [WMS] IT Application Assessment 설문조사에 따른 공수 산정 요청 [WMS] 자재마스터 이미지 원본 추출 요청 [WMS] 인사발령에 따른 근무지 변경 시 시스템 접근 제한 조치 (감사 개선사항) [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선안 검토 [WMS] 2nd interim 운영평가용 모집단 자료 추가 요청 [RPA] 현행 분석 및 AA 교육 [기타] CP SSL 적용 / 도메인 변경 계획으로 인한 시스템 조사 (GCMS/EWS) [기타] 스마트 러닝 보안/윤리 교육 수료 | 11/09 12/02 12/28 12/26 12/26 12/26 12/27 12/07 12/14 12/26 12/12 12/27 12/27 | [보류] [보류] 12/28 12/26 12/26 12/26 12/28 1/12 12/29 12/26 1/31 12/27 12/28 | 12/28 12/26 12/26 12/26 12/28 90% 12/29 12/26 10% 12/27 12/28
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
GCMS/ WMS/ EWS/ 이병준 | [GCMS] CRM Upgrade 인터페이스 협의 [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) [WMS] 인사발령에 따른 근무지 변경 시 시스템 접근 제한 조치 (감사 개선사항) [RPA] 현행 분석 및 AA 교육 | 11/09 12/02 12/07 12/12 | [보류] [보류] 1/12 1/31
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)

## Slide 14
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현 | [PRM] 영업시설물 지원 시스템 개발 [PRM] 거래처 저유소 실 수송거리 측정 추가 보완 [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 [PRM] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 | 10/12 10/25 10/07 11/18 | 12/30 12/30 23’ 01/30 | 12/30 12/29 80% 99%
E-Approval/ OSPM/ 김구 | - [E-Approval] DCS/ESD 계정 등록/변경/삭제 신청서 전산화 방안 – 전자결재 양식 개발 - [OSPM] DCS/ESD 계정 등록/변경/삭제 신청서 전산화 방안 - [E-Approval] 중장비사용확인서 양식 개발 - [OSPM] 중장비사용확인서 전산화 | 11/15 11/15 04/18 04/18 | 12/31 12/31 12/31 12/31 | 12/29 12/29 12/29 12/29
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현 | [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 [PRM] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 | 10/07 11/18 | 01/30 01/30
E-Approval/ OSPM/ 김구 | - [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근 발생 기능 추가 요청 | 11/17 | 01/31
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)

## Slide 15
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
OAS/ ePSMS/ RTS Dashboard 김상훈 | [OAS] CS 시스템 로직 분석 [OAS] 속보용재고(ERP) [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) | 08/15 11/28 11/28 | 12/31 12/31 12/31 | 50% 50% 50%
RPA/ 전자 계약 박선미 | [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 [RPA] A360 자격증명 확인 [RPA] A11 #1 회계 지급 전날 메일 미발송 확인 [RPA] 117pc, 209pc RPA 가동 파일 백업 [RPA] A360 Daily Report 엑셀 [RPA] A11 #1 회계 지급 작업 미처리 건 데이터 정리 [RPA] 사전점검 수기 발송 [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 [RPA] A360 Daily Report 작업 요일 별 동기화 [RPA] A11 #2-1 외화 지급 Chrome 변경 및 테스트 모니터링 [RPA] 115pc RTDB 및 파일서버 접근권한 연장 요청 [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 [RPA] A11 #1 회계 지급 전날 비대상 건 확인 재수행 및 모니터링 [RPA] A360 수출계획통보서 재수행 | 12/26 12/26 12/27 12/27 12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/29 12/29 12/29 | 12/26 12/26 12/27 12/27 12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/29 12/29 12/29 | 12/26 12/26 12/27 12/27 12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/29 12/29 12/29
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
OAS/ ePSMS/ RTS Dashboard 김상훈 | - [OAS] 개발 지원 및 인수인계 | 01/01 | 12/31
RPA/ 전자 계약 박선미 | [RPA] 이상 관리 및 재수행 [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 [RPA] Daily report 엑셀 다운 현상 원인분석 [RPA] A11 117PC RPA 테스트 [RPA] A11 #2-1 외화 지급 크롬 변경 | 01/02 06/02 11/29 08/10 12/14 | 01/06 [보류] - 01/06 01/06
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)

## Slide 16
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
e-Pro/ CES 전광호 | [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 [e-Pro] 예가산정 - 액티비티 및 원가 자료 일괄 갱신 관련 자료분석 및 작업 ITSM-83280 – 요청부서 : 연차보수팀 - 요청자의 요청으로 보류 [e-Pro] 발주번호 4501164290 동일건으로 삭제 처리 (요청자 장시걸) [e-Pro] ITSM-88134 계약서[CTR221000039] 산업안전보건비 변경작업 [e-Pro] ITSM-88193 계약서[CTR221200043] 산업안전보건비 변경작업 [e-ProI ITSM-88217 견적의뢰번호 Q221200283 bidding 방식 변경 작업. [e-Pro] ITSM-88340 계약서[CTR220700018] 의 산업안전보건관리비 변경작업 [e-Pro] IITSM-88294 안전검토 가격견적서 삭제 처리 [e-Pro] ITSM-88415 PR에 SG Mapping 작업 [e-Pro] ITSM-86274 전자구매시스템 로직 확인 | 12/26 09/15 12/26 12/26 12/26 12/26 12/28 12/29 12/29 12/22 | 12/30 [보류] 12/26 12/26 12/26 12/26 12/28 12/29 12/29 01/31 | 12/30 70% 12/26 12/26 12/26 12/26 12/28 12/29 12/29 45%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
e-Pro/ CES 전광호 | [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대. [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업 | 01/02 01/02 | 01/06 01/06
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)

## Slide 17
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CCS/ ATSS/ LOPAS/ EAI 황보람 | [CCS] CCS 결재완료된 내역 중 누락된 WBS 생성 [CCS] 중복된 신청된 약정 취소 요청 [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 [EIS] 2022.11월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 [EAI] Company-wide Mass Balance 및 ERP interface 개발 [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발 ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청( 전기일별 출하 자료전송 12월 선 반영) [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 [EAI] 알림톡 DB서버 변경정보 요청 [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 [LOPAS] 영천저유소 매각에 따른 LOPAS 시스템 수정 [LOPAS] 업무 인수인계 | 12/28 12/28 09/14 12/23 10/26 11/11 12/01 11/16 12/01 12/01 12/07 12/28 | 12/28 12/28 12/30 01/31 12/30 01/31 12/30 12/30 01/31 01/31 12/30 12/28 | 12/28 12/28 12/30 10% 12/30 90% 12/30 70% 90% 10% 12/30 12/28
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CCS/ ATSS/ LOPAS/ EAI 황보람 | [EIS] 2022.11월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 [EAI] E-PRO 예가변경전송 interface 개발 [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발 [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 [EAI] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 [EAI] HCM 엔지니어 특근계획서 전산화 [EAI] 알림톡 DB서버 변경정보 요청 [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 | 12/23 11/03 11/11 11/16 11/17 11/28 12/01 12/01 | 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/01 01/31 01/31
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)

## Slide 18
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
LMS/ ERS/ ERM 순현국 | [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 [ERS] 개발서버 SSL 적용 검토 및 테스트 | 12/08 12/23 | 23/06/30 23/01/06
LOPAS/ CCS/ 권지수 | [CCS] 인수인계 및 개발 환경 세팅, 접근 권한 신청 [LOPAS] 배치 쿼리 운영 서버 배포 한 후 다음날 제대로 배치가 돌았는지 확인 | 12/23 12/26 | 1/13 1/3
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
LMS/ ERS/ ERM 순현국 | [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행 예정) [ERS] 부서지침서 내 첨부파일 변경 요청 [WMS] SAP MM 담당자 IT_Admin 권한부여 및 권한회수 예외처리 건 [ERM] 이메일 및 SMS 발송 로직 주석해제 후 운영 반영 [LMS] 교육과정 시험점수 원복 조치 [LMS] 교육결과보고서 회수시 작성중인문서에서 조회 안됨 확인 및 수정 조치 [ERS] 규정관리 기안지>ERS 문서조회 메뉴에서 조회안됨 확인 및 조치 [ERM] ERM 시스템 ECC 알림발송 관련하여 권한 그룹 추가하여 알림발송 가능하도록 개선 가능한지 검토 요청 | 12/08 12/22 12/20 12/16 12/22 12/22 12/21 12/22 | 23/06/30 12/22 12/20 12/19 12/22 12/22 12/21 12/23 | 30% 12/22 12/20 12/19 12/22 12/22 12/21 12/23
LOPAS/ CCS/ 권지수 | [LOPAS] 영천 저유소 매각 후, 기존 영천 저유소 조회 및 신규 대송 저유소로 데이터 조회 위한 DB오류 수정 [LOPAS] 물류비 총 수송실적 조회 시 erp 데이터랑 조회 데이터가 맞지 않아 배치 쿼리 수정, 운영 서버에 파일 배포 [LOPAS] 송유관 이관 오더 관리 데이터 조회 시 조회 데이터 UI 수정 [LOPAS] 송유관 이관 오더 관리 배치로 들어오는 데이터 중 (-) 부호로 인한 값 수정 후 저장 오류 | 12/23 12/26 12/27 12/27 | 12/30 1/3 12/27 12/29 | 12/27 90% 12/27 12/29

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21: 별첨1.ERP 사용자 계정 및 보안관리
Block 사유 | Blocked User | 삭제된 User | 증빙자료
90일 미사용 | 11 | 1 | 
부서이동 | 0 | 1 | 
육아휴직 및 병가 | 0 | 2 | 
퇴직 | 0 | 0 | 
합계 | 11 | 4 | 
생성 및 권한부여 | 권한 부여 및 삭제 | ID 신규 생성 후 권한 부여 | 디버깅 권한 신청
요청건수 | 12건 | 5건 | 0건
증빙자료 |  |  | 
총 USER ID 현황 및 라이센스 2022.12.29)
총 User ID 수 | Active ID | Delete ID | Blocked ID | 증감
2565 | 2554 | 4 | 11 | +1
Professional | Limited | Employee | Test | 총
개수 | 개수 | 개수 | 개수 | 개수
2323 | 201 | 19 | 22 | 2565
신규 ID 생성 및 권한 부여 (2022.12.23 ~ 2022.12.29)
사용자 계정 Block 현황 (2022.12.23 ~ 2022.12.29)

## Slide 22
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 새해 | 2 ◑ 김예린 | 3 | 4 ◑ 이여진 | 5 | 6 ● 배영식 ◑ 박선미 | 7
8 | 9 ◑ 김예린 ● 권지수 | 10 | 11 | 12 | 13 ● 남대현 ● 김도신 ● 노승표 ● 이지은 | 14
15 | 16 ● 김도신 ● 전광호 | 17 | 18 | 19 | 20 ◑ 박남신 ● 이병준 ● 황보람 | 21 설날 연휴
22 설날 | 23 설날 연휴 | 24 설날 연휴(대체 휴일) | 25 ● 김구 ● 박민우 ● 박태준 | 26 ◑ 순현국 | 27 | 28
29 | 30 | 31 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 01월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet