## Slide 1
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/28 02/20
02/16 02/13 02/17
- [HCM] 자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가 - [HCM] 자격면허수당 관련 요청 - [HCM] 경조화환 장례지원서비스 신청 메뉴 개선 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 생산직 평가(평가조정) 화면 수정 - [HCM] 임금 유형 독신자 주거지원비 일부 내역 일괄 삭제 요청 - [HCM] 퇴직신청 진행상태 변경 - [HCM] 독신자 주거지원비 신청시 종료일 생성 요청 및 알림 메일 발송 - [HCM] 경조화환 장례지원서비스 신청 메뉴 개선 요청 - [HCM] 대출기준관리 메뉴 개선 요청
02/15 02/15 02/16 03/31 02/20 02/17
20230215 20230215 20230216 20230331 20230220 20230217
12/28 02/14 02/16 02/09 02/16 02/16
7