## Slide 1
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
업무 내용
완료 목표일
업무 내용
진행율 완료일
03/31 03/31 02/28 02/28
- [E-Approval] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [E-Approval] 첨부파일 컨트롤러 개선 건 - [OSPM] PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 - [E-Approval] PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 (전자결재)
OSPM /E-Approval 김구
02/10 02/09 02/28 02/28 02/10 02/10 02/08 02/08 02/08
01/31 02/09 02/07 02/07 02/10 02/10 02/08 02/08 02/08
12/02 01/19 02/07 02/07 02/13 02/13
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
- [GCMS]CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판 매현황) - [GCMS]지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [WMS]사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [WMS]적치확정에서 PO L/N 추가 - [GCMS]울산지사 기회수 처리 - [GCMS]전북지사 상품권 PC 결제 프로그램 셋팅 - [EWS] application Log 확인 요청 (보안관제)
[보류] [보류] 70% 02/09 02/08 02/08 02/10
7

## Slide 2
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 02/17
12/08 01/30
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인)
LMS /ERS /ERM 순현국
LMS /ERS /ERM 순현국
- [ERM]ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERM]ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청 - [ERS]정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [LMS]교육행정>교육계획시행관리 - 2022년 등록자 확인 및 등록방법 확인 요청 - [ERS]정기적 검토 메일 기능개선시 기존 문서의 작성 부서와 현재 인사 데이터 상 변경된 부서의 매핑에 대한 로직 변경 협의 - [LMS]교육훈련신청서 전자결재 전표생성 SAP 오류 확인 및 조치 - [LMS]Rule Revalidation] 방화벽 정책 확인 중 service port 수정에 대한 LMS 서비스 확인 - [LMS]2023년 회사필수 공통지식 강의 영상 업로드
06/30 02/28 02/17 02/06 02/07 02/09 02/07 02/10
30% 2023-02-06 50% 2023-02-06 2023-02-07 2023-02-09 2023-02-07 2023-02-10
12/08 12/28 01/30 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13
03/31
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro]데이터 변경 업무 - [e-Pro]해외 벤더 로그인 문제 해결 요청 - [e-Pro]견적서 관련 OZ report 문제 (with 엠로 프로젝트팀) - [e-Pro]자체구매 로그인 오류 (with 엠로 프로젝트팀)
03/10 03/09 03/09 03/08
02/10 02/09 02/09 02/08
02/06 02/09 02/08 02/07
8

## Slide 3
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/28 02/28 02/28
02/13 02/13 02/13 02/13
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청
E-Approval /TPMS 배영식
E-Approval /TPMS 배영식
- [E-Approval]CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [TPMS]사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [E-Approval]외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval]외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청
03/31 02/28 02/28 02/28
70% 20% 80% 80%
01/02 02/01 02/09 02/09
02/28 03/31 02/16
10/07 02/07 02/08
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 거래처 마스터 수정 요청
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
- [PRM]퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM]주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM]PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM]거래처 마스터 수정 요청
02/28 03/31 02/10 02/16
98% 5% 100% 2023-02-10
10/07 02/07 02/08 02/08
9

## Slide 4
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/07 02/17
12/29 02/13
- [RMS] 피드백)시스템 기능 추가 및 보완 3. 조회 및 작성(데이터 개별화) - [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리
이지은
이지은
- [RMS] 1차 테스트 (피드백 수렴 / 에러 처리) 1. 기능 안정화, 2. 계승 기능 추가 - [RMS] 피드백)시스템 기능 추가 및 보완 3. 조회 및 작성(데이터 개별화) - [RMS] 오픈 작업 및 유지보수 (기타 피드백 수렴) 1. 기능 안정화, 2. 계승 기능 추가 3. 유지보수를 위한 페이지 분리 (modal) 4. 기존 기능 문제점 보완 - [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리
02/06 02/07 02/13 02/10
02/06 02/06 80% 02/10
12/29 12/29 02/10 02/06
02/28 02/14 02/28
01/31 02/10 02/10
- [LOPAS] 배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [LOPAS] 송유관, 해상 이관오더 관리 점검 요청 - [LOPAS] ITSM-90802 수정 반영 업데이트 에러 해결 요청
CCS /LOPAS /FLBIZ 권지수
CCS /LOPAS /FLBIZ 권지수
- [LOPAS]ITSM-90056 PDF파일 업로드 오류 수정 - [LOPAS]ITSM-90391 출하처 공사일정관리 에러 수정 - [LOPAS]배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [FLBIZ]ITSM-90474 윤활유 수출용 Proforma Invoice 상 계좌정보 변경 - [LOPAS]송유관, 해상 이관오더 관리 점검 요청 - [LOPAS]ITSM-90802 수정 반영 업데이트 에러 해결 요청 - [CCS]정산 내역 승인요청 후 전자결재에 전자증빙 첨부파일 오류
02/28 02/08 02/28 02/08 02/14 02/28 02/08
02/10 02/09 0% 02/07 80% 0% 02/08
01/27 02/01 01/31 02/03 02/08 02/10 02/08
10

## Slide 5
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/17 03/03 02/17 02/15
02/13 01/26 02/13 02/08
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 차량별실행현황 지도 개발 - [Mobile] 유가 정보 Crack Spread 변환 상수 수정 협의 - IOS 링크 사용 다운로드 확인
ATSS /ASM /Mobile /Admin관리 박민우
ATSS /ASM /Mobile /Admin관리 박민우
- [ASM]ITSM-90558 변경결과 작성 - [ASM]ITSM-90072 상태 변경 - [ASM]ITSM-74247 SR 삭제 - [ASM]ITSM-49506 SR 삭제 - [ASM]ITSM-90072 변경결과 작성 - [ASM]ITSM-83249 견적서 작업자 변경 - [ASM]ITSM-90072 자동배포 - [ASM]ITSM-90227 재배포 - [ASM]취약점 점검 작동 검사 - [ASM]GCMS 자동 배포 - [ATSS]미배차문자전송 장애 - [ATSS]강원지사 설치 지원 - [ATSS]울산지사 설치 지원 - [ATSS]울산지사 설치 지원 - [ATSS]포항지사 설치 지원 - [ATSS]원주지사 설치 지원 - [ATSS]차량별실행현황 지도 개발 - [Mobile]유가 정보 Crack Spread 변환 상수 수정 협의 - [Mobile]IOS 링크 사용 다운로드 확인
02/07 02/07 02/07 02/07 02/09 02/09 02/09 02/09 02/08 02/09 02/07 02/07 02/08 02/09 02/09 02/09 03/03 02/09 02/15
230207 230207 230207 230207 230209 230209 230209 230209 230208 230209 230207 230207 230208 230209 230209 230209 15% 30% 10%
02/07 02/07 02/07 02/07 02/09 02/09 02/09 02/09 02/08 01/26 02/06 02/07 02/08 02/09 02/09 02/09 01/26 02/07 02/08
11

## Slide 6
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/17 02/17
02/13 02/13
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro /CES /PPMS 전광호
e-Pro /CES /PPMS 전광호
- [e-Pro]고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - 차세대 오픈 관련 고객문의 응대 - [e-Pro]예가산정 - 액티비티 및 원가 자료 일괄 갱신 관련 자료분석 및 작업 ITSM-83280 – 요청부서 : 연차보수팀 - 요청자의 요청으로 보류 - [e-Pro]ITSM-90454 발주번호 4501135077 서비스 항번 삭제 - [CES]예가산정 액티비티 수량 조정 작업 (요청자 최병원 책임님) - [e-Pro]ITSM-90550 품의번호 CO221000404 에 대한 공장코드 변경작업 - [e-Pro]ITSM-90576 해당 구매요구서 계정지정범주코드 변경작업 - [e-Pro]ITSM-90606 해당 발주에 대하여 구매요청자변경 작업 - [e-Pro]ITSM-90763 견적의뢰건 첨부 파일 삭제 처리 작업
03/10 [보류] 02/06 02/06 02/06 02/06 02/07 02/09
02/03 70% 02/06 02/06 02/06 02/06 02/07 02/09
02/06 09/15 02/06 02/06 02/08 02/06 02/07 02/09
12

## Slide 7
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/28 02/28 02/28 02/24 02/24 02/28 02/13 02/13
01/05 11/16 01/05 12/01 02/09 02/09 01/13 02/13 02/13
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 알림톡_서버이전에 따른 EAI서버 설정변경 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발 반영 - [EAI] ERP 연동을 위한 ERPUSER계정 운영 DB 패스워드 변경
EIS /EAI 황보람
EIS /EAI 황보람
- [EIS]2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI]PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI]ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI]ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EAI]CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EIS]Monthly Accountability Report 생성 - [EAI]EAI <-> SABIC Public Certificate 443 PORT VPN접속확인 - [EAI]윤활유이비즈 프로젝트 <-> EAI 인터페이스 연계 개발 및 수정관련 CCB - [EAI]유가/환율 정보의 CP 연계를 위한 EAI의 큐브리드(v8.4.4) 지원가능여부 확인
02/28 02/28 02/28 02/28 02/28 02/24 02/09 02/09 02/09
50% 90% 90% 30% 80% 10% 2023-02-09 2023-02-08 2023-02-09
01/15 11/16 01/05 12/01 01/19 02/09 02/09 02/08 02/08
13

## Slide 8
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/17 [보류] 02/17
02/13 06/02 02/07
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] 11 #2 외화 지급 병합 테스트
RPA /전자계약 /GCMS 박선미
RPA /전자계약 /GCMS 박선미
- [RPA]A360 Daily Report 작업 운영 모니터링 및 확인 요청 - [RPA]A11 #4 외화송금 운영 모니터링 및 확인 요청 - [RPA]A11 #2 외화지급 SAP 신규/추가등록 구분작업 확인 및 테스트 모니터링 - [RPA]A360 나프타 수신자 변경 - [RPA]A11 #4 외화송금 파일첨부 발송 수정 - [GCMS]Query 보완 및 테스트 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가로 인한 백업 - [RPA]A360 Daily Report 작업 운영 모니터링 - [GCMS]Query 생성 및 테스트 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가로 인한 백업 - [RPA]A360 Daily Report 작업 운영 모니터 링 및 재수 행 - [RPA]A11 #4 외화송금 대사X 사유 확인 (정상) - [RPA]A11 #2 외화지급 전자결제 형식 변경 논의 - [RPA]A11 #4 외화송금 계좌, Invoice 미등록 판별 사유 확인 (SAP) - [RPA]A360 Daily Report 작업 운영 모니터링 및 재수행, 수정 - [RPA]A360 나프타 작업오류 확인 및 수정요청 - [RPA]A11 #4 외화송금 작업 스케줄 원복 (작업 정상확인 완료) - [RPA]A11 #2 외화지급 Script -> RPA코드로 변 경 - [GCMS]Query 활용 - [RPA]A11 #1 회계지급전표 OCR미등록 사유
02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/07 02/07 02/08 02/08 02/08 02/08 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09
2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06 2023-02-07 2023-02-07 2023-02-08 2023-02-08 2023-02-08 2023-02-08 2023-02-09 2023-02-09 2023-02-09 2023-02-09 2023-02-09 2023-02-09 2023-02-09
02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/07 02/07 02/08 02/08 02/08 02/08 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09
14

## Slide 9
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
확인 - [RPA]A11 #1 회계지급전표 전날 재수행 - [RPA]A360 Daily Report 작업 운영 모니터링 - [RPA]A11 #2 외화지급 결제문서 형식 변경 반영 - [RPA]A11 #2 외화지급 SAP Script 작동 불가 확인
02/10 02/10 02/10 02/10
2023-02-10 2023-02-10 2023-02-10 2023-02-10
02/10 02/10 02/10 02/10
12/31 02/17 02/17 02/24
01/01 02/09 02/09 02/09
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [OAS] (Web) 공정블럭 유량기록 현황 (기능개선) - [OAS] (Web) 제품 출하 현황 (기능개선) - [OAS] (Web) 제품출하(혼합출하) 페이지 개발
OAS /ePSMS 김상훈
OAS /ePSMS 김상훈
- [OAS]CS 시스템 로직 분석 - [OAS]속보용재고(ERP) - [OAS]주간수급상황기록부(ERP) - [OAS]SSO 연동 - [RTS Dashboard] RTS Status. Excel 다운로드 (오류 수정)
12/31 12/31 12/31 02/28 02/10
50% 50% 50% 02/10 02/10
08/15 11/28 11/28 01/09 02/10
15