## Slide 1
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
02/13 02/13
[BC] SAP 시스템 정기 모니터링 [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
ERP
ERP
[BC] SAP 시스템 정기 모니터링 [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 [BC] (구)조회용 ERP시스템 DB 아카이브 로그 삭제 작업(‘22.04월~’22.11월)
진행중
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분
업무 내용
진행율
상 태
구분
업무 내용
완료예정
비고
비고
완료일
02/06 02/06 02/07
WEB
[e-Pro] 견적서 관련 OZ report 문제 (with 엠로 프로젝트팀) [e-Pro] 자체구매 로그인 오류 (with 엠로 프로젝트팀) [RMS] 1차 테스트 (피드백 수렴 / 에러 처리) 1. 기능 안정화, 2. 계승 기능 추가
완료
02/09 02/08 02/06
02/07 02/17
[RMS] 피드백)시스템 기능 추가 및 보완 3. 조회 및 작성(데이터 개별화) [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리
WEB
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
4
Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 21.5.
Copyright 2004-2021 Aspose Pty Ltd.
Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 21.5.
Copyright 2004-2021 Aspose Pty Ltd.

## Slide 2
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/28 02/20
02/16 02/13 02/17
- [HCM] 자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가 - [HCM] 자격면허수당 관련 요청 - [HCM] 경조화환 장례지원서비스 신청 메뉴 개선 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 생산직 평가(평가조정) 화면 수정 - [HCM] 임금 유형 독신자 주거지원비 일부 내역 일괄 삭제 요청 - [HCM] 퇴직신청 진행상태 변경 - [HCM] 독신자 주거지원비 신청시 종료일 생성 요청 및 알림 메일 발송 - [HCM] 경조화환 장례지원서비스 신청 메뉴 개선 요청 - [HCM] 대출기준관리 메뉴 개선 요청
02/15 02/15 02/16 03/31 02/20 02/17
20230215 20230215 20230216 20230331 20230220 20230217
12/28 02/14 02/16 02/09 02/16 02/16
7
Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 21.5.
Copyright 2004-2021 Aspose Pty Ltd.
Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 21.5.
Copyright 2004-2021 Aspose Pty Ltd.

## Slide 3
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 02/28 02/28
01/12 02/01 02/07 02/07
- [E-Approval] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [E-Approval] 첨부파일 컨트롤러 개선 건 - [OSPM] PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 - [E-Approval] PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 (전자결재)
OSPM /E-Approval 김구
OSPM /E-Approval 김구
- [OSPM]단가표 업로드 로직 변경 요청 - [OSPM]정산 처리를 위한 Rev1 추가 생성 (W/O No.: 3827749-10, 3827799-10) - [OSPM]PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 - [OSPM]PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 (전자결재) - [E-Approval][계약체결기안] 문서번호 DB3-23- 0002 '23년 고용노동부 도급승인을 위한 안전보건평가 용역 시행품의에 대해 첨부 1. 계약서 교체 요청 - [E-Approval]LMS 결재선 변경 - [E-Approval]전자결재 코스트센터명 수정 - [E-Approval]소액구매요구/승인서 - 코스트 센터 삭제 요청 - [E-Approval]계약체결기안 및 계약서 보관/관리 신청 서 삭제 요청건
02/10 02/09 02/28 02/28 02/10 02/10 02/08 02/08 02/08
80% 2023-02-09 80% 80% 2023-02-10 2023-02-10 2023-02-08 2023-02-08 2023-02-08
01/31 02/09 02/07 02/07 02/10 02/10 02/08 02/08 02/08
[보류] [보류] 02/23 02/08 02/15 02/16
12/02 01/19 02/07 02/07 02/13 02/13
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판 매현황) - [GCMS] 지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [GCMS] 적치확정에서 PO L/N 추가 - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 SAP DS 수정 - [GCMS] 판매품의서 판매현황보고 데이터 확인 요청
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
- [GCMS]CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판 매현황) - [GCMS]지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [WMS]사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [WMS]적치확정에서 PO L/N 추가 - [GCMS]울산지사 기회수 처리 - [GCMS]전북지사 상품권 PC 결제 프로그램 셋팅 - [EWS] application Log 확인 요청 (보안관제)
[보류] [보류] 02/16 01/08 02/08 02/08 02/10
[보류] [보류] 70% 02/09 02/08 02/08 02/10
12/02 01/19 01/13 01/25 02/08 02/08 02/08
7
Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 21.5.
Copyright 2004-2021 Aspose Pty Ltd.
Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 21.5.
Copyright 2004-2021 Aspose Pty Ltd.