## Slide 1
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 02/28 02/17
10/06 09/08 12/28 02/03 02/09
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 년간 연차휴가 이월/보상 및 발생관련 HCM 메뉴 고도화작업 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR] 생산직 평가결과 개인별 조회 기능 개발 - [HR] 중도퇴직자 연말정산 관련 데이터 조회 화면 개발 요청
HR 김도신
HR 김도신
- [HR]년간 연차휴가 이월/보상 및 발생관련 HCM 메뉴 고도화작업 요청 - [HR]지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR]SP 적용 후속 작업 수행 - [HR]생산직 평가결과 개인별 조회 기능 개발 - [HR]근태기록부(예외자) 신청서 양식 변경 - [HR]상여평균 계산 로직 수정 - [HR]중도퇴직자 연말정산 관련 데이터 조회 화면 개발 요청
03/31 03/31 02/17 02/28 02/28 08/28 02/17
90% 30% 2023-02-08 70% 2023-02-07 2023-02-08 80%
09/08 12/28 01/30 02/03 02/03 02/06 02/09
[보류] [보류] [보류] [보류] [보류] 02/28
01/05 01/04 01/10 01/20 01/30 02/09
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [TR] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선
FI /CO /TR 강민경
FI /CO /TR 강민경
- [FI]국세청 지급명세서 제출용 전산파일 변환 작업 구축 ( ZFIR5500 ) - [FI]국세청 지급명세서 제출용 전산파일 변환 작업 구축 ( ZFIR5510 ) - [FI]국세청 지급명세서 제출용 전산파일 변환 작업 구축 ( ZFIR5520 ) - [TR]외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 - [FI]국세청 지급명세서 제출용 전산파일 변환 작업 구축 ( ZFIR5530 )
02/06 02/07 02/08 02/28 02/10
100% 100% 100% 80% 100%
02/06 02/07 02/08 02/09 02/10
7

## Slide 2
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/13 02/13
02/07 02/07
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC]SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC]SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC](구)조회용 ERP시스템 DB 아카이브 로그 삭제 작업(‘22.04월~’22.11월) - [BC]HCM운영 SP 적용작업 업무지원 *2022년07월~2023년01월 SP적용 - [BC]HCM운영 HANA DB 암호화 관련 작업 업무지원 - [BC]ERP운영 SAP 원격지원을 받기 위한 Saprouter Open 설정작업 업무지원 - [BC]ERP시스템 '23년 1월 마감관련 재무재표 Overflow 에러 발생건 Notes 적용작업 업무지원 (ERP개발 및 QA테스트) - [BC]ERP개발 및 QA테스트 '22년도 스토리지 교체 작업 건 업무지원
02/06 02/06 02/07 02/07 02/08 02/10 02/10 02/10
02/06 02/06 02/07 02/07 02/08 02/10 02/10 [보류]
01/31 01/31 02/07 01/19 02/03 02/08 02/08 02/09
8

## Slide 3
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/24 02/24
01/02 02/07 02/10
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] MRO 자재 단가계약요청 (문서유형 Z7)시 플랜트 체크 로직 추가 * 단가계약요청 PR 생성시 플랜트 체크 로직 추가 - [MM] MRO 자재 운영 실적 집계 시 자료 수집 기간 설정 * "Legacy 데이터 제외" 체크 박스 추가
MM /공장 오승룡
MM /공장 오승룡
- [MM]CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM]6010Group(Pipe) 전체 자재 반올림값 적용 요청 * 예약 확정 및 PR 생성시 수량에 대한 반올림값 체크 로직 추가 - [MM]MRO 자재 단가계약요청 (문서유형 Z7)시 플랜트 체크 로직 추가 * 단가계약요청 PR 생성시 플랜트 체크 로직 추가 - [MM]MRO 자재 운영 실적 집계 시 자료 수집 기간 설정 * "Legacy 데이터 제외" 체크 박스 추가
03/31 02/17 02/24 02/24
80% 02/07 90% 30%
01/02 02/01 02/07 02/10
02/28 03/31
12/16 02/07
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청
MM /TD /FI 김원기
MM /TD /FI 김원기
- [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM]기성보고서 상 내용 변경 - [MM]PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - [TD]ZTDR6060 첨가제 이관 및 사용현황 (저유소) 이관 항목 추가
02/28 02/17 03/31 03/31
70% 02/06 20% 02/10
12/16 02/06 02/07 02/07
9

## Slide 4
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
11/22
- [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청
HR /HCM /Fiori 김예린
HR /HCM /Fiori 김예린
- [HR]지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR]직원 국내 출장여비 지원 기준 개정에 따른 신청서 수정 - [HR]근태기록부(예외자) 신청서 양식 변경 - [HR]HCM 문의 응대 및 확인작업 (병가 결재문서번호 업데이트 관련 체크)
03/31 02/10 02/07 02/13
10% 100% 100% 100%
12/28 02/07 02/06 02/09
02/28 06/30 03/31 02/16 02/28
07/21 10/25 02/01 02/13 02/10
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [e-Biz] ERP 사용자 권한신청서 상시 처리 - PRM 운영인 상태와 EBIZ 동기화
e-Biz /계정관리 /ERP 이여진
e-Biz /계정관리 /ERP 이여진
- [e-Biz]ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz]캘린더 생성 - [e-Biz]운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [e-Biz]ERP 사용자 권한신청서(권한부여) 6건 - [e-Biz]ERP 사용자 권한신청서(개인계정) 5건 - [e-Biz]PUSH 오류 원인 파악 및 전송 - [e-Biz]PRM 운영인 상태와 EBIZ 동기화
02/10 03/31 06/30 02/10 02/10 02/09 02/28
95% 7% 30% 02/10 02/10 02/09 0%
07/21 02/01 10/25 02/06 02/06 02/09 02/10
10