## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.02.14 ~ 2023.02.20]
2월 3주차

## Slide 2
1 . Business Calendar (02월)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 |  |  |  | 

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
" "
03/31 02/24 02/28
[MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선* 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 [MM] MRO 자재 단가계약요청 (문서유형 Z7) 시 플랜트 체크 로직 추가* 단가계약요청 PR 생성시 플랜트 체크 로직 추가 [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청
ERP
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분
업무 내용
진행율
상 태
구분
업무 내용
완료예정
비고
비고
완료일
03/31 03/03 02/28 02/28
[PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 [ATSS] 차량별실행현황 지도 개발 [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 [E-Approval] PCS 계정 신청 및 결과 시스템에 반영 요청(전자결재)
WEB
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Z11-23-0006
Field contents changed: I_PSTYP -> 0
2023-02-06
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
SROH
User
구분(일반/긴급)
일반
ERP
[MM] 6010Group(Pipe) 전체 자재 반올림값 적용 요청* 예약 확정 및 PR 생성시 수량에 대한 반올림값 체크 로직 추가 [TD] ZTDR6060 첨가제 이관 및 사용현황(저유소) 이관 항목 추가 [FI] 국세청 지급명세서 제출용 전산파일 변환 작업 구축 ( ZFIR5500 ) [BC] HCM운영 SP 적용작업 업무지원 *2022년07월~2023년01월 SP적용
완료
02/07 02/10 02/10 02/07
WEB
[PRM]거래처 마스터 수정 요청 [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선시 기존 문서의 작성 부서와 현재 인사 데이터상 변경된 부서의 매핑에 대한 로직 변경 협의 [EAI] 윤활유이비즈 프로젝트 <-> EAI 인터페이스 연계 개발 및 수정관련 CCB [OAS] SSO 연동
완료
2023-02-10 2023-02-07 2023-02-08 2023-02-10

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] [보류] [보류] [보류] 02/28
01/05 01/04 01/10 01/20 01/30 02/09
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [TR] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI]국세청 지급명세서 제출용 전산파일 변환 작업 구축 ( ZFIR5500 ) - [FI]국세청 지급명세서 제출용 전산파일 변환 작업 구축 ( ZFIR5510 ) - [FI]국세청 지급명세서 제출용 전산파일 변환 작업 구축 ( ZFIR5520 ) - [TR]외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 - [FI]국세청 지급명세서 제출용 전산파일 변환 작업 구축 ( ZFIR5530 )
02/06 02/07 02/08 02/28 02/10
100% 100% 100% 80% 100%
02/06 02/07 02/08 02/09 02/10
03/31 03/31 03/31 02/28 02/17
10/06 09/08 12/28 02/03 02/09
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 년간 연차휴가 이월/보상 및 발생관련 HCM 메뉴 고도화작업 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR] 생산직 평가결과 개인별 조회 기능 개발 - [HR] 중도퇴직자 연말정산 관련 데이터 조회 화면 개발 요청
HR 김도신
HR 김도신
- [HR]년간 연차휴가 이월/보상 및 발생관련 HCM 메뉴 고도화작업 요청 - [HR]지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR]SP 적용 후속 작업 수행 - [HR]생산직 평가결과 개인별 조회 기능 개발 - [HR]근태기록부(예외자) 신청서 양식 변경 - [HR]상여평균 계산 로직 수정 - [HR]중도퇴직자 연말정산 관련 데이터 조회 화면 개발 요청
03/31 03/31 02/17 02/28 02/28 08/28 02/17
90% 30% 2023-02-08 70% 2023-02-07 2023-02-08 80%
09/08 12/28 01/30 02/03 02/03 02/06 02/09

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
11/22
- [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HR]지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR]직원 국내 출장여비 지원 기준 개정에 따른 신청서 수정 - [HR]근태기록부(예외자) 신청서 양식 변경 - [HR]HCM 문의 응대 및 확인작업 (병가 결재문서번호 업데이트 관련 체크)
03/31 02/10 02/07 02/13
10% 100% 100% 100%
12/28 02/07 02/06 02/09
02/28 03/31
12/16 02/07
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM]기성보고서 상 내용 변경 - [MM]PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - [TD]ZTDR6060 첨가제 이관 및 사용현황 (저유소) 이관 항목 추가
02/28 02/17 03/31 03/31
70% 02/06 20% 02/10
12/16 02/06 02/07 02/07

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/13 02/13
02/07 02/07
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC]SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC]SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC](구)조회용 ERP시스템 DB 아카이브 로그 삭제 작업(‘22.04월~’22.11월) - [BC]HCM운영 SP 적용작업 업무지원 *2022년07월~2023년01월 SP적용 - [BC]HCM운영 HANA DB 암호화 관련 작업 업무지원 - [BC]ERP운영 SAP 원격지원을 받기 위한 Saprouter Open 설정작업 업무지원 - [BC]ERP시스템 '23년 1월 마감관련 재무재표 Overflow 에러 발생건 Notes 적용작업 업무지원 (ERP개발 및 QA테스트) - [BC]ERP개발 및 QA테스트 '22년도 스토리지 교체 작업 건 업무지원
02/06 02/06 02/07 02/07 02/08 02/10 02/10 02/10
02/06 02/06 02/07 02/07 02/08 02/10 02/10 [보류]
01/31 01/31 02/07 01/19 02/03 02/08 02/08 02/09

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/24 02/24
01/02 02/07 02/10
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] MRO 자재 단가계약요청 (문서유형 Z7)시 플랜트 체크 로직 추가 * 단가계약요청 PR 생성시 플랜트 체크 로직 추가 - [MM] MRO 자재 운영 실적 집계 시 자료 수집 기간 설정 * "Legacy 데이터 제외" 체크 박스 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM]CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM]6010Group(Pipe) 전체 자재 반올림값 적용 요청 * 예약 확정 및 PR 생성시 수량에 대한 반올림값 체크 로직 추가 - [MM]MRO 자재 단가계약요청 (문서유형 Z7)시 플랜트 체크 로직 추가 * 단가계약요청 PR 생성시 플랜트 체크 로직 추가 - [MM]MRO 자재 운영 실적 집계 시 자료 수집 기간 설정 * "Legacy 데이터 제외" 체크 박스 추가
03/31 02/17 02/24 02/24
80% 02/07 90% 30%
01/02 02/01 02/07 02/10
02/28 06/30 03/31 02/16 02/28
07/21 10/25 02/01 02/13 02/10
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [e-Biz] ERP 사용자 권한신청서 상시 처리 - PRM 운영인 상태와 EBIZ 동기화
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz]ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz]캘린더 생성 - [e-Biz]운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [e-Biz]ERP 사용자 권한신청서(권한부여) 6건 - [e-Biz]ERP 사용자 권한신청서(개인계정) 5건 - [e-Biz]PUSH 오류 원인 파악 및 전송 - [e-Biz]PRM 운영인 상태와 EBIZ 동기화
02/10 03/31 06/30 02/10 02/10 02/09 02/28
95% 7% 30% 02/10 02/10 02/09 0%
07/21 02/01 10/25 02/06 02/06 02/09 02/10

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/14 02/28
01/31 02/10 02/10
- [LOPAS] 배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [LOPAS] 송유관, 해상 이관오더 관리 점검 요청 - [LOPAS] ITSM-90802 수정 반영 업데이트 에러 해결 요청
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS]ITSM-90056 PDF파일 업로드 오류 수정 - [LOPAS]ITSM-90391 출하처 공사일정관리 에러 수정 - [LOPAS]배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [FLBIZ]ITSM-90474 윤활유 수출용 Proforma Invoice 상 계좌정보 변경 - [LOPAS]송유관, 해상 이관오더 관리 점검 요청 - [LOPAS]ITSM-90802 수정 반영 업데이트 에러 해결 요청 - [CCS]정산 내역 승인요청 후 전자결재에 전자증빙 첨부파일 오류
02/28 02/08 02/28 02/08 02/14 02/28 02/08
02/10 02/09 0% 02/07 80% 0% 02/08
01/27 02/01 01/31 02/03 02/08 02/10 02/08

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 02/28 02/28
01/12 02/01 02/07 02/07
- [E-Approval] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [E-Approval] 첨부파일 컨트롤러 개선 건 - [OSPM] PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 - [E-Approval] PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 (전자결재)
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM]단가표 업로드 로직 변경 요청 - [OSPM]정산 처리를 위한 Rev1 추가 생성 (W/O No.: 3827749-10, 3827799-10) - [OSPM]PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 - [OSPM]PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 (전자결재) - [E-Approval][계약체결기안] 문서번호 DB3-23- 0002 '23년 고용노동부 도급승인을 위한 안전보건평가 용역 시행품의에 대해 첨부 1. 계약서 교체 요청 - [E-Approval]LMS 결재선 변경 - [E-Approval]전자결재 코스트센터명 수정 - [E-Approval]소액구매요구/승인서 - 코스트 센터 삭제 요청 - [E-Approval]계약체결기안 및 계약서 보관/관리 신청 서 삭제 요청건
02/10 02/09 02/28 02/28 02/10 02/10 02/08 02/08 02/08
80% 2023-02-09 80% 80% 2023-02-10 2023-02-10 2023-02-08 2023-02-08 2023-02-08
01/31 02/09 02/07 02/07 02/10 02/10 02/08 02/08 02/08
12/31 02/17 02/17 02/24
01/01 02/09 02/09 02/09
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [OAS] (Web) 공정블럭 유량기록 현황 (기능개선) - [OAS] (Web) 제품 출하 현황 (기능개선) - [OAS] (Web) 제품출하(혼합출하) 페이지 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS]CS 시스템 로직 분석 - [OAS]속보용재고(ERP) - [OAS]주간수급상황기록부(ERP) - [OAS]SSO 연동 - [RTS Dashboard] RTS Status. Excel 다운로드 (오류 수정)
12/31 12/31 12/31 02/28 02/10
50% 50% 50% 02/10 02/10
08/15 11/28 11/28 01/09 02/10

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 03/31 02/16
10/07 02/07 02/08
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 거래처 마스터 수정 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM]퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM]주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM]PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM]거래처 마스터 수정 요청
02/28 03/31 02/10 02/16
98% 5% 100% 2023-02-10
10/07 02/07 02/08 02/08
03/31
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro]데이터 변경 업무 - [e-Pro]해외 벤더 로그인 문제 해결 요청 - [e-Pro]견적서 관련 OZ report 문제 (with 엠로 프로젝트팀) - [e-Pro]자체구매 로그인 오류 (with 엠로 프로젝트팀)
03/10 03/09 03/09 03/08
02/10 02/09 02/09 02/08
02/06 02/09 02/08 02/07

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/17 03/03 02/17 02/15
02/13 01/26 02/13 02/08
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 차량별실행현황 지도 개발 - [Mobile] 유가 정보 Crack Spread 변환 상수 수정 협의 - IOS 링크 사용 다운로드 확인
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM]ITSM-90558 변경결과 작성 - [ASM]ITSM-90072 상태 변경 - [ASM]ITSM-74247 SR 삭제 - [ASM]ITSM-49506 SR 삭제 - [ASM]ITSM-90072 변경결과 작성 - [ASM]ITSM-83249 견적서 작업자 변경 - [ASM]ITSM-90072 자동배포 - [ASM]ITSM-90227 재배포 - [ASM]취약점 점검 작동 검사 - [ASM]GCMS 자동 배포 - [ATSS]미배차문자전송 장애 - [ATSS]강원지사 설치 지원 - [ATSS]울산지사 설치 지원 - [ATSS]울산지사 설치 지원 - [ATSS]포항지사 설치 지원 - [ATSS]원주지사 설치 지원 - [ATSS]차량별실행현황 지도 개발 - [Mobile]유가 정보 Crack Spread 변환 상수 수정 협의 - [Mobile]IOS 링크 사용 다운로드 확인
02/07 02/07 02/07 02/07 02/09 02/09 02/09 02/09 02/08 02/09 02/07 02/07 02/08 02/09 02/09 02/09 03/03 02/09 02/15
230207 230207 230207 230207 230209 230209 230209 230209 230208 230209 230207 230207 230208 230209 230209 230209 15% 30% 10%
02/07 02/07 02/07 02/07 02/09 02/09 02/09 02/09 02/08 01/26 02/06 02/07 02/08 02/09 02/09 02/09 01/26 02/07 02/08

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/17 [보류] 02/17
02/13 06/02 02/07
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] 11 #2 외화 지급 병합 테스트
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA]A360 Daily Report 작업 운영 모니터링 및 확인 요청 - [RPA]A11 #4 외화송금 운영 모니터링 및 확인 요청 - [RPA]A11 #2 외화지급 SAP 신규/추가등록 구분작업 확인 및 테스트 모니터링 - [RPA]A360 나프타 수신자 변경 - [RPA]A11 #4 외화송금 파일첨부 발송 수정 - [GCMS]Query 보완 및 테스트 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가로 인한 백업 - [RPA]A360 Daily Report 작업 운영 모니터링 - [GCMS]Query 생성 및 테스트 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가로 인한 백업 - [RPA]A360 Daily Report 작업 운영 모니터 링 및 재수 행 - [RPA]A11 #4 외화송금 대사X 사유 확인 (정상) - [RPA]A11 #2 외화지급 전자결제 형식 변경 논의 - [RPA]A11 #4 외화송금 계좌, Invoice 미등록 판별 사유 확인 (SAP) - [RPA]A360 Daily Report 작업 운영 모니터링 및 재수행, 수정 - [RPA]A360 나프타 작업오류 확인 및 수정요청 - [RPA]A11 #4 외화송금 작업 스케줄 원복 (작업 정상확인 완료) - [RPA]A11 #2 외화지급 Script -> RPA코드로 변 경 - [GCMS]Query 활용 - [RPA]A11 #1 회계지급전표 OCR미등록 사유 확인 - [RPA]A11 #1 회계지급전표 전날 재수행
02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/07 02/07 02/08 02/08 02/08 02/08 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09 02/10
2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06 2023-02-07 2023-02-07 2023-02-08 2023-02-08 2023-02-08 2023-02-08
02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/06 02/07 02/07 02/08 02/08 02/08 02/08 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09 02/09 02/10

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- [RPA]A360 Daily Report 작업 운영 모니터링 - [RPA]A11 #2 외화지급 결제문서 형식 변경 반영 - [RPA]A11 #2 외화지급 SAP Script 작동 불가 확인
02/10 02/10 02/10
2023-02-09 2023-02-09 2023-02-09 2023-02-09 2023-02-09 2023-02-09 2023-02-09 2023-02-10 2023-02-10 2023-02-10 2023-02-10
02/10 02/10 02/10

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/28 02/28 02/28
02/13 02/13 02/13 02/13
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval]CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [TPMS]사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [E-Approval]외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval]외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청
03/31 02/28 02/28 02/28
70% 20% 80% 80%
01/02 02/01 02/09 02/09

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 02/17
12/08 01/30
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인)
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM]ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERM]ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청 - [ERS]정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [LMS]교육행정>교육계획시행관리 - 2022년 등록자 확인 및 등록방법 확인 요청 - [ERS]정기적 검토 메일 기능개선시 기존 문서의 작성 부서와 현재 인사 데이터 상 변경된 부서의 매핑에 대한 로직 변경 협의 - [LMS]교육훈련신청서 전자결재 전표생성 SAP 오류 확인 및 조치 - [LMS]Rule Revalidation] 방화벽 정책 확인 중 service port 수정에 대한 LMS 서비스 확인 - [LMS]2023년 회사필수 공통지식 강의 영상 업로드
06/30 02/28 02/17 02/06 02/07 02/09 02/07 02/10
30% 2023-02-06 50% 2023-02-06 2023-02-07 2023-02-09 2023-02-07 2023-02-10
12/08 12/28 01/30 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13

## Slide 19
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 02/23 02/08 02/15 02/16
12/02 01/19 02/07 02/07 02/13 02/13
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판 매현황) - [GCMS] 지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [GCMS] 적치확정에서 PO L/N 추가 - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 SAP DS 수정 - [GCMS] 판매품의서 판매현황보고 데이터 확인 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS]CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판 매현황) - [GCMS]지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [WMS]사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [WMS]적치확정에서 PO L/N 추가 - [GCMS]울산지사 기회수 처리 - [GCMS]전북지사 상품권 PC 결제 프로그램 셋팅 - [EWS] application Log 확인 요청 (보안관제)
[보류] [보류] 02/16 01/08 02/08 02/08 02/10
[보류] [보류] 70% 02/09 02/08 02/08 02/10
12/02 01/19 01/13 01/25 02/08 02/08 02/08
02/07 02/17
12/29 02/13
- [RMS] 피드백)시스템 기능 추가 및 보완 3. 조회 및 작성(데이터 개별화) - [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리
이지은
이지은
- [RMS] 1차 테스트 (피드백 수렴 / 에러 처리) 1. 기능 안정화, 2. 계승 기능 추가 - [RMS] 피드백)시스템 기능 추가 및 보완 3. 조회 및 작성(데이터 개별화) - [RMS] 오픈 작업 및 유지보수 (기타 피드백 수렴) 1. 기능 안정화, 2. 계승 기능 추가 3. 유지보수를 위한 페이지 분리 (modal) 4. 기존 기능 문제점 보완 - [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리
02/06 02/07 02/13 02/10
02/06 02/06 80% 02/10
12/29 12/29 02/10 02/06

## Slide 20
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/17 02/17
02/13 02/13
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro]고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - 차세대 오픈 관련 고객문의 응대 - [e-Pro]예가산정 - 액티비티 및 원가 자료 일괄 갱신 관련 자료분석 및 작업 ITSM-83280 – 요청부서 : 연차보수팀 - 요청자의 요청으로 보류 - [e-Pro]ITSM-90454 발주번호 4501135077 서비스 항번 삭제 - [CES]예가산정 액티비티 수량 조정 작업 (요청자 최병원 책임님) - [e-Pro]ITSM-90550 품의번호 CO221000404 에 대한 공장코드 변경작업 - [e-Pro]ITSM-90576 해당 구매요구서 계정지정범주코드 변경작업 - [e-Pro]ITSM-90606 해당 발주에 대하여 구매요청자변경 작업 - [e-Pro]ITSM-90763 견적의뢰건 첨부 파일 삭제 처리 작업
03/10 [보류] 02/06 02/06 02/06 02/06 02/07 02/09
02/03 70% 02/06 02/06 02/06 02/06 02/07 02/09
02/06 09/15 02/06 02/06 02/08 02/06 02/07 02/09

## Slide 21
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/28 02/28 02/28 02/24 02/24 02/28 02/13 02/13
01/05 11/16 01/05 12/01 02/09 02/09 01/13 02/13 02/13
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 알림톡_서버이전에 따른 EAI서버 설정변경 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발 반영 - [EAI] ERP 연동을 위한 ERPUSER계정 운영 DB 패스워드 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS]2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI]PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI]ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI]ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EAI]CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EIS]Monthly Accountability Report 생성 - [EAI]EAI <-> SABIC Public Certificate 443 PORT VPN접속확인 - [EAI]윤활유이비즈 프로젝트 <-> EAI 인터페이스 연계 개발 및 수정관련 CCB - [EAI]유가/환율 정보의 CP 연계를 위한 EAI의 큐브리드(v8.4.4) 지원가능여부 확인
02/28 02/28 02/28 02/28 02/28 02/24 02/09 02/09 02/09
50% 90% 90% 30% 80% 10% 2023-02-09 2023-02-08 2023-02-09
01/15 11/16 01/05 12/01 01/19 02/09 02/09 02/08 02/08

## Slide 22
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 23
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 24
별첨-2. 2023. 02월 휴가계획서
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 ◑ 배영식 | 4
5 | 6 ● 김구 ◑ 이여진 ● 이병준 | 7 | 8 ◑ 배영식 ◑ 이여진 | 9 | 10 ◑ 배영식 ◑ 순현국 | 11
12 | 13 ● 전광호 ● 권지수 | 14 ● 김원기 ◑ 김도신 | 15 ● 김원기 | 16 | 17 ● 남대현 ● 노승표 ● 이지은 | 18
19 | 20 ● 강민경 | 21 | 22 | 23 ● 박남신 ● 박선미 | 24 ● 김예린 ● 전광호 | 25
26 | 27 ● 노승표 ● 황보람 ● 이지은 | 28 ◑ 배영식 ● 황보람 |  |  |  |