## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/27 02/27
02/21 02/21
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 기존 배치잡 재설정 및 삭제작 업(ZTR_자동전표생성당좌22시 외 10건) - [BC] ERP QA테스트와 DMS운영 임시 연결작 업 업무지원 - [BC] ERP운영 SAP GUI 사용자 엑셀통합 관련 문제건 원격 업무지원(강남지사 외 1건) - [BC] ERP운영 ＇23년 1월 마감관련 재무재표 Overflow 에러 발생건 Notes 적용작업 - [BC] ERP운영 SAP 원격지원을 받기 위한 Saprouter Open 재설정작업
02/20 02/20 02/15 02/14 02/14 02/15 02/15
02/20 02/20 02/15 02/14 02/14 02/15 02/15
02/14 02/14 02/13 02/13 02/13 02/09 02/15