## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.02.21 ~ 2023.02.27]
2월 4주차

## Slide 2
1 . Business Calendar (02월)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 |  |  |  | 

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
" "
02/24 02/28 03/31 02/28
ME51N에서 예약 생성 없이 PR 발행 시 체크 로직 추가 * MRO자재 PR 발행 시 예약 유무 체크 로직 추가 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 장기 미거래 거래처 자동 오더보류시 연결 가상계좌 자동삭제 요청 ( ZSDR1091 )
ERP
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분
업무 내용
진행율
상 태
구분
업무 내용
완료예정
비고
비고
완료일
03/31 03/31 02/28 03/31
[PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발
WEB
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
ERP
MRO 자재 단가계약요청 (문서유형 Z7)시 플랜트 체크 로직 추가 * 단가계약요청 PR 생성시 플랜트 체크 로직 추가 검교정 실험장비 관리 프로그램 첨부파일 업로드 기능 추가 ( ZFIR9900 ) 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 ERP운영 ＇23년 1월 마감관련 재무재표 Overflow 에러 발생건 Notes 적용작업
완료
02/13 02/15 02/15 02/15
WEB
[PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 [EAI] CRM 일일판매현황전송 인터페이스 에러 확인 및 EAI수정 [E-Approval] 특근명령서 및 특근확인서 전자증빙 기능 추가 요청 [e-Pro] 스키마 그룹 관련 작업
완료
100% 02/16 02/15 02/17

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 02/28
01/05 01/04 01/10 01/20 01/30 02/16
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [TR] 장기 미거래 거래처 자동 오더보류시 연결 가상계좌 자동삭제 요청 ( ZSDR1091 )
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI]검교정 실험장비 관리 프로그램 첨부파일 업로드 기능 추가 ( ZFIR9900 ) - [FI][FI] (추가수정) 검교정 실험장비 관리 프 로그램 메일알림기능 추가 ( ZFIR9901 ) - [TR]외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청 - [FI]검교정 실험장비 관리 프로그램 레이아웃 변경 ( ZFIR9900 ) - [TR]장기 미거래 거래처 자동 오더보류시 연결 가상계좌 자동삭제 요청 ( ZSDR1091 )
02/15 02/15 02/15 02/16 02/28
100% 100% 100% 100% 80%
02/13 02/14 02/15 02/16 02/16
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
10/06 12/28 02/10 02/16 02/16
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR] 자격면허수당 관련 요청 - [HR] 자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가 - [HR] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따 른 특근명령서 및 특근확인서 교육담당 자 수신 요청
HR 김도신
HR 김도신
- [HR]년간 연차휴가 이월/보상 및 발생관련 HCM 메뉴 고도화작업 요청 - [HR]지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR]생산직 평가결과 개인별 조회 기능 개발 - [HR]중도퇴직자 연말정산 관련 데이터 조회 화면 개발 요청 - [HR]퇴직급여명세서 결재라인 표기 변경 - [HR]생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따 른 특근명령서 및 특근확인서 교육담당 자 수신 요청 - [HR]연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR]자격면허수당 관련 요청 - [HR]자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가
03/31 03/31 02/28 02/17 02/24 03/31 03/31 03/31 03/31
2023-02-17 40% 2023-02-15 2023-02-14 2023-02-17 20% 10% 80% 80%
09/08 12/28 02/03 02/09 02/16 02/16 10/06 02/10 02/16

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/28 02/20
02/16 02/13 02/17
- [HCM] 자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가 - [HCM] 자격면허수당 관련 요청 - [HCM] 경조화환 장례지원서비스 신청 메뉴 개선 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM]생산직 평가(평가조정) 화면 수정 - [HCM]임금 유형 독신자 주거지원비 일부 내역 일괄 삭제 요청 - [HCM]퇴직신청 진행상태 변경 - [HCM]독신자 주거지원비 신청시 종료일 생성 요청 및 알림 메일 발송 - [HCM]경조화환 장례지원서비스 신청 메뉴 개선 요청 - [HCM]대출기준관리 메뉴 개선 요청
02/15 02/15 02/16 03/31 02/20 02/17
20230215 20230215 20230216 20230331 20230220 20230217
12/28 02/14 02/16 02/09 02/16 02/16
02/28 03/31 02/28
12/16 02/07 02/13
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM]PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - [MM]Shipment 데이터 I/F 로직 수정 요청 - SD 관련 요청서 처리
02/28 03/31 02/28 02/28
70% 20% 02/13 30%
12/16 02/07 02/13 02/13

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/27 02/27
02/21 02/21
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC]SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC]SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC]ERP운영 기존 배치잡 재설정 및 삭제작 업(ZTR_자동전표생성당좌22시 외 10건) - [BC]ERP QA테스트와 DMS운영 임시 연결작 업 업무지원 - [BC]ERP운영 SAP GUI 사용자 엑셀통합 관련 문제건 원격 업무지원(강남지사 외 1건) - [BC]ERP운영 ＇23년 1월 마감관련 재무재표 Overflow 에러 발생건 Notes 적용작업 - [BC]ERP운영 SAP 원격지원을 받기 위한 Saprouter Open 재설정작업
02/20 02/20 02/15 02/14 02/14 02/15 02/15
02/20 02/20 02/15 02/14 02/14 02/15 02/15
02/14 02/14 02/13 02/13 02/13 02/09 02/15
03/31 02/24
01/02 02/10
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등 록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] ME51N에서 예약 생성 없이 PR 발행 시 체크 로직 추가 * MRO자재 PR 발행 시 예약 유무 체크 로직 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM]CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등 록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM]MRO 자재 단가계약요청 (문서유형 Z7)시 플랜트 체크 로직 추가 * 단가계약요청 PR 생성시 플랜트 체크 로직 추가 - [MM]MRO 자재 운영 실적 집계 시 자료 수집 기간 설정 * "Legacy 데이터 제외" 체크 박스 추가 - [MM]ME51N에서 예약 생성 없이 PR 발행 시 체크 로직 추가 * MRO자재 PR 발행 시 예약 유무 체크 로직 추가
03/31 02/24 02/24 02/24
90% 02/13 02/14 80%
01/02 02/07 02/10 02/10

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 06/30 03/31
07/21 10/25 02/01
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [e-Biz] 캘린더 생성
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz]ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz]캘린더 생성 - [e-Biz]운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [e-Biz]PRM 운영인 상태와 EBIZ 동기화 - [e-Biz]사후적립 시 null 값 적립 방지 처리
02/10 03/31 06/30 02/28 02/16
95% 15% 30% 02/15 02/16
07/21 02/01 10/25 02/10 02/16

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/21 02/20
01/31 02/10 02/17
- [LOPAS] 배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [LOPAS] 송유관, 해상 이관오더 관리 점검 요청 - [CCS] 사용 내역 데이터 SAP에서 제대로 받아 오는지 모니터링
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS]ITSM-90391 출하처 공사일정관리 에러 수정 - [LOPAS]배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [LOPAS]송유관, 해상 이관오더 관리 점검 요청 - [LOPAS]ITSM-90802 수정 반영 업데이트 에러 해결 요청 - [CCS]사용 내역 데이터 SAP에서 제대로 받아 오는지 모니터링
02/17 02/28 02/21 02/28 02/20
02/17 0% 80% 02/17 50%
02/14 01/31 02/08 02/10 02/17
03/31 03/31 03/31 03/31
01/12 02/01 02/16 02/16
- [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] 첨부파일 컨트롤러 개선 건 - [OSPM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 관련 관리 시스템 추가 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM]PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 - [OSPM]PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 (전자결재) - [OSPM]WO.3864119 OSPM 결재 회수 - [E-Approval]계약체결기안, 계약서보관/관리 신청서 수정 요청 - [E-Approval]구매요구서 기안지 첨부 신청 - [E-Approval]구매품의서 CO230200653, CO230200654, CO230200655 첨부결 재문서 변경 요청
02/28 02/28 02/16 02/16 02/14 02/13
2023-02-15 2023-02-15 2023-02-15 2023-02-15 2023-02-14 2023-02-13
02/07 02/07 02/15 02/15 02/14 02/13

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS]CS 시스템 로직 분석 - [OAS]속보용재고(ERP) - [OAS]주간수급상황기록부(ERP) - [OAS](Web) 제품 출하 현황 (기능개선) - [OAS](Web) 제품출하(혼합출하) 페이지 개발 - [OAS] (Web) 공정블럭 유량기록 현황 (기능개선) - [OAS](cs, web) Logging 개발
12/31 12/31 12/31 02/17 02/24 02/17 03/31
50% 50% 50% 02/14 02/15 02/16 10%
08/15 11/28 11/28 02/09 02/09 02/09 02/15
02/28 03/31 02/16
10/07 02/07 02/08
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 거래처 마스터 수정 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM]퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM]주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM]PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM]거래처 마스터 수정 요청 - [PRM]가상계좌 수기 문자발송 - [PRM]PRM 시스템자동메일 처리방식 보완 - [PRM]혼유재처리 전표 추가요청 - [PRM]CI시설물 오더번호 삭제요청
02/28 03/31 02/10 02/16 02/16 03/24 02/17 02/16
98% 5% 100% 2023-02-15 20230216 60% 20230216 20230216
10/07 02/07 02/08 02/10 02/15 02/14 02/15 02/15

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro]데이터 변경 업무 - [e-Pro]PO .4501105894 전송오류 처리 - [e-Pro]자체구매 견적요청 메일 오류 관련 (with 엠로프로젝트팀) - [e-Pro]스키마 그룹 관련 작업
02/17 02/16 02/14 02/17
02/17 02/15 02/14 02/17
02/13 02/16 02/13 02/17
02/24 03/03 02/24
02/20 01/26 02/06
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 차량별실행현황 지도 개발 - [Mobile] IOS 링크 사용 다운로드 확인
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ATSS]차량별실행현황 지도 개발 - [ATSS]IOS 링크 사용 다운로드 확인 - [ATSS]광주지사 atss 설치 - [ATSS]부산지사 atss 설치 - [ATSS]전북지사 atss 설치 - [ASM]ITSM-90869 변경결과 작성 - [Mobile]중부영업팀 dashboard 설치 - [ATSS]광주지사 atss 설치 - [ATSS]안동지사 atss 설치 - [ASM]ITSM-90657 서브시스템 작성 - [ASM]ITSM-91041 변경결과 작성 - [ASM]ITSM-38938 서비스요청서 반려 - [ASM]ITSM-38955 변경요청서 삭제 - [ASM]ITSM-85602 변경결과 작성 - [ASM]ITSM 문서 박태준 과장 -> 김원기 과장으 로 변경 - [ATSS]경남지사 atss 설치
03/03 02/24 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/14 02/14 02/15 02/15 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16
50% 15% 230213 230213 230213 230213 230213 230214 230214 230215 230215 230215 230215 230216 230216 230216
01/26 02/06 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/14 02/14 02/15 02/15 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/24 [보류] 02/24
02/20 06/02 02/07
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] 11 #2 외화 지급 병합 테스트
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 'Daily Report' 에러 확인 및 재수행 - [RPA]A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA]A360 SAP Open에러 확인 및 재수행 - [RPA] A11 '#4 외화송금' SAP ZEAM8200 에러 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급' Script -> RPA 코드 변 경 및 테스트 - [RPA]A11 PW 만료오류 확인 및 변경 - [RPA]A11 '#2 외화지급' 결제문서 예외상황 별 처리 논의 - [RPA]A360 'Daily Report' 에러 확인 및 재수행, 딜레이 추가 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 에러핸들링 로직 제거 - [GCMS]Query 활용 - [RPA]A11 '#2 외화지급' CP 문서번호 검색 방 식 변경 - [RPA]A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA]A11 '사전점검' HCM 미확인 현상 정상화, 메일 발송 딜레이 추가 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA]A11 209, 117pc AA재가동 - [RPA]A11 '#4 외화송금' 재수행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 담당자 처리 요 청 - [RPA]A11 '#2 외화지급' 합병 수정 및 테스트 - [RPA]A11 'CCS 사전점검' 결과 판단 불가 수정 및 테스트, 담당자 변경 - [RPA]A360 '분기별 나프타 수입부과금' 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA]A11 209, 117pc AA재가동 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 재수행 - [RPA]A11 'CCS 사전점검' 메일 발송 신규 로직 추가 및 발송방식 변경
02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/14 02/14 02/14 02/14 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/17 02/17 02/17 02/17
2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-14 2023-02-14 2023-02-14 2023-02-14 2023-02-15 2023-02-08 2023-02-16
02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/14 02/14 02/14 02/14 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/17 02/17 02/17 02/17

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
2023-02-16 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17 2023-02-17 2023-02-17 2023-02-17

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/28 03/31
02/13 02/13 02/17
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval]CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [TPMS]사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [E-Approval]외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval]외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval]특근명령서 및 특근확인서 전자증빙 기능 추가 요청 - [E-Approval]생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청
03/31 02/28 02/28 02/28 03/31 03/31
70% 2023-02-15 90% 2023-02-15 2023-02-15 30%
01/02 02/01 02/09 02/09 02/14 02/17

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 02/28 03/03
12/08 01/30 02/17
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [LMS] 미 작성 된 교육훈련결과보고 및 교육 출장비신청서 작성 안내 메일 발송 기 능개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM]ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERS]정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [ERM]인사정보반영시 LOG_USER 테이블 LOG 적용되도록 프로시저 로직 변경 - [LMS]미 작성 된 교육훈련결과보고 및 교육 출장비신청서 작성 안내 메일 발송 기 능개선 - [ERS]모바일 ERS 개선 용역 주간 회의 참석 - [ERS]Hydrocracker팀 HYC 2023년 1월 문서정 기적검토본 원본 파일 교체 요청 - [LMS]교육결과보고서작성시 임시저장 오류 확 인 및 지원 - [LMS]LMS내 시행교육과정 강사탭 구성관련 문의 개발가능 검토 - [LMS]교육훈련신청서(해양오염방지관리인 교육(해양시설 및 해양환경관리업)) 근태전송 오류 확인 및 조치 요청
06/30 02/28 02/16 03/03 02/13 02/16 02/16 02/16 02/14
30% 60% 2023-02-16 30% 2023-02-13 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-14
12/08 01/30 02/13 02/17 02/13 02/16 02/16 02/15 02/14

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 02/23 02/15 02/21
12/02 01/19 02/07 02/13 02/10
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판 매현황) - [GCMS] 지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 SAP DS 수정 - [EWS] application Log 작업(보안관제)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS]CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판 매현황) - [GCMS]지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [WMS]사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [EWS] application Log 작업(보안관제) - [GCMS]CRM Upgrade SAP_DS 작업 - [GCMS]자동배포기능 개발 확인 요청
[보류] [보류] 02/16 02/21 02/24 02/15
[보류] [보류] 70% 80% 10% 02/15
12/02 01/19 01/13 02/10 02/17 02/14
02/17 02/28
02/13 02/16
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 주간보고서 세부 개발 및 시스템 수정 및 개선 작업
이지은
이지은
- [RMS] 피드백)시스템 기능 추가 및 보완 - PL 및 Summary 관련 보완 작업 - [RMS] 계승 기능 강화 작업 - [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] summary 작업 관련 회의 (노승표 부장님) - [RMS] 주간보고서 세부 개발 및 시스템 수정 및 개선 작업
02/17 02/13 02/17 02/16 02/28
02/16 02/13 02/16 02/16 10%
02/13 02/10 02/13 02/16 02/16
02/24 02/24
02/20 02/20
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro]고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - 차세대 오픈 관련 고객문의 응대
03/17
02/03
02/13

## Slide 19
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/28 02/28 02/24 03/31 02/28 03/31 04/21
01/05 11/16 01/05 02/09 01/13 01/19 02/17 02/20
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS]2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI]PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI]ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI]ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EAI]CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EIS]Monthly Accountability Report 생성 - [EAI]알림톡_서버이전에 따른 EAI서버설정변 경 - [EAI] CRM 시스템 삼성유류대금카드 매입액 및 수수료 I/F 요청 - [EAI]ERP 연동을 위한 ERPUSER계정 운영 DB 패스워드 변경 - [EAI]SAP PM에서 작업계획서 정보를 SHE로 전송시 FIREWORK값 에러 확인 - [EAI]SAP ERP 업그레이드시 송유관공사, tas 인터페이스중지 지원 - [EAI]CRM 일일판매현황전송 인터페이스 에러 확인 및 EAI수정 - [EAI]TAS 연동 오류 확인을 위한 LOG추가 및 온산공장 미사용 Procedure 삭제 - [EAI] VOC 시스템 연동을 위한 DB 및 계정 설 정 변경 - [EAI]PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정
02/28 02/28 02/28 02/28 02/28 02/24 02/13 02/13 02/13 02/15 02/15 02/16 02/16 02/17 03/31
60% 90% 90% 50% 90% 70% 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-15 2023-02-15 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17
01/15 11/16 01/05 12/01 01/19 02/09 02/09 02/08 02/13 02/15 02/15 02/13 02/16 02/17 02/17

## Slide 20
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10%

## Slide 21
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 22
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 23
별첨-2. 2023. 02월 휴가계획서
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 ◑ 배영식 | 4
5 | 6 ● 김구 ◑ 이여진 ● 이병준 | 7 | 8 ◑ 배영식 ◑ 이여진 | 9 | 10 ◑ 배영식 ◑ 순현국 | 11
12 | 13 ● 전광호 ● 권지수 | 14 ● 김원기 ◑ 김도신 | 15 ● 김원기 | 16 | 17 ● 남대현 ● 노승표 ● 이지은 | 18
19 | 20 ● 강민경 | 21 | 22 | 23 ● 박남신 ● 박선미 | 24 ● 김예린 ● 전광호 | 25
26 | 27 ● 노승표 ● 황보람 ● 이지은 | 28 ◑ 배영식 ● 황보람 |  |  |  | 
◑ 반 차 ● 1day
예비군/민방위 훈련 교육, 내부회의
경조휴가 건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet