## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/21 02/20
01/31 02/10 02/17
- [LOPAS] 배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [LOPAS] 송유관, 해상 이관오더 관리 점검 요청 - [CCS] 사용 내역 데이터 SAP에서 제대로 받아 오는지 모니터링
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS]ITSM-90391 출하처 공사일정관리 에러 수정 - [LOPAS]배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [LOPAS]송유관, 해상 이관오더 관리 점검 요청 - [LOPAS]ITSM-90802 수정 반영 업데이트 에러 해결 요청 - [CCS]사용 내역 데이터 SAP에서 제대로 받아 오는지 모니터링
02/17 02/28 02/21 02/28 02/20
02/17 0% 80% 02/17 50%
02/14 01/31 02/08 02/10 02/17
03/31 03/31 03/31 03/31
01/12 02/01 02/16 02/16
- [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] 첨부파일 컨트롤러 개선 건 - [OSPM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 관련 관리 시스템 추가 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM]PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 - [OSPM]PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 (전자결재) - [OSPM]WO.3864119 OSPM 결재 회수 - [E-Approval]계약체결기안, 계약서보관/관리 신청서 수정 요청 - [E-Approval]구매요구서 기안지 첨부 신청 - [E-Approval]구매품의서 CO230200653, CO230200654, CO230200655 첨부결 재문서 변경 요청
02/28 02/28 02/16 02/16 02/14 02/13
2023-02-15 2023-02-15 2023-02-15 2023-02-15 2023-02-14 2023-02-13
02/07 02/07 02/15 02/15 02/14 02/13

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS]CS 시스템 로직 분석 - [OAS]속보용재고(ERP) - [OAS]주간수급상황기록부(ERP) - [OAS](Web) 제품 출하 현황 (기능개선) - [OAS](Web) 제품출하(혼합출하) 페이지 개발 - [OAS] (Web) 공정블럭 유량기록 현황 (기능개선) - [OAS](cs, web) Logging 개발
12/31 12/31 12/31 02/17 02/24 02/17 03/31
50% 50% 50% 02/14 02/15 02/16 10%
08/15 11/28 11/28 02/09 02/09 02/09 02/15
02/28 03/31 02/16
10/07 02/07 02/08
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 거래처 마스터 수정 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM]퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM]주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM]PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM]거래처 마스터 수정 요청 - [PRM]가상계좌 수기 문자발송 - [PRM]PRM 시스템자동메일 처리방식 보완 - [PRM]혼유재처리 전표 추가요청 - [PRM]CI시설물 오더번호 삭제요청
02/28 03/31 02/10 02/16 02/16 03/24 02/17 02/16
98% 5% 100% 2023-02-15 20230216 60% 20230216 20230216
10/07 02/07 02/08 02/10 02/15 02/14 02/15 02/15

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro]데이터 변경 업무 - [e-Pro]PO .4501105894 전송오류 처리 - [e-Pro]자체구매 견적요청 메일 오류 관련 (with 엠로프로젝트팀) - [e-Pro]스키마 그룹 관련 작업
02/17 02/16 02/14 02/17
02/17 02/15 02/14 02/17
02/13 02/16 02/13 02/17
02/24 03/03 02/24
02/20 01/26 02/06
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 차량별실행현황 지도 개발 - [Mobile] IOS 링크 사용 다운로드 확인
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ATSS]차량별실행현황 지도 개발 - [ATSS]IOS 링크 사용 다운로드 확인 - [ATSS]광주지사 atss 설치 - [ATSS]부산지사 atss 설치 - [ATSS]전북지사 atss 설치 - [ASM]ITSM-90869 변경결과 작성 - [Mobile]중부영업팀 dashboard 설치 - [ATSS]광주지사 atss 설치 - [ATSS]안동지사 atss 설치 - [ASM]ITSM-90657 서브시스템 작성 - [ASM]ITSM-91041 변경결과 작성 - [ASM]ITSM-38938 서비스요청서 반려 - [ASM]ITSM-38955 변경요청서 삭제 - [ASM]ITSM-85602 변경결과 작성 - [ASM]ITSM 문서 박태준 과장 -> 김원기 과장으 로 변경 - [ATSS]경남지사 atss 설치
03/03 02/24 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/14 02/14 02/15 02/15 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16
50% 15% 230213 230213 230213 230213 230213 230214 230214 230215 230215 230215 230215 230216 230216 230216
01/26 02/06 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/14 02/14 02/15 02/15 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/24 [보류] 02/24
02/20 06/02 02/07
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] 11 #2 외화 지급 병합 테스트
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 'Daily Report' 에러 확인 및 재수행 - [RPA]A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA]A360 SAP Open에러 확인 및 재수행 - [RPA] A11 '#4 외화송금' SAP ZEAM8200 에러 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급' Script -> RPA 코드 변 경 및 테스트 - [RPA]A11 PW 만료오류 확인 및 변경 - [RPA]A11 '#2 외화지급' 결제문서 예외상황 별 처리 논의 - [RPA]A360 'Daily Report' 에러 확인 및 재수행, 딜레이 추가 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 에러핸들링 로직 제거 - [GCMS]Query 활용 - [RPA]A11 '#2 외화지급' CP 문서번호 검색 방 식 변경 - [RPA]A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA]A11 '사전점검' HCM 미확인 현상 정상화, 메일 발송 딜레이 추가 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA]A11 209, 117pc AA재가동 - [RPA]A11 '#4 외화송금' 재수행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 담당자 처리 요 청 - [RPA]A11 '#2 외화지급' 합병 수정 및 테스트 - [RPA]A11 'CCS 사전점검' 결과 판단 불가 수정 및 테스트, 담당자 변경 - [RPA]A360 '분기별 나프타 수입부과금' 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA]A11 209, 117pc AA재가동 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 재수행 - [RPA]A11 'CCS 사전점검' 메일 발송 신규 로직 추가 및 발송방식 변경
02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/14 02/14 02/14 02/14 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/17 02/17 02/17 02/17
2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-14 2023-02-14 2023-02-14 2023-02-14 2023-02-15 2023-02-08 2023-02-16
02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/14 02/14 02/14 02/14 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/16 02/17 02/17 02/17 02/17

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
2023-02-16 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17 2023-02-17 2023-02-17 2023-02-17

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/28 03/31
02/13 02/13 02/17
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval]CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [TPMS]사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [E-Approval]외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval]외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval]특근명령서 및 특근확인서 전자증빙 기능 추가 요청 - [E-Approval]생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청
03/31 02/28 02/28 02/28 03/31 03/31
70% 2023-02-15 90% 2023-02-15 2023-02-15 30%
01/02 02/01 02/09 02/09 02/14 02/17

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 02/28 03/03
12/08 01/30 02/17
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [LMS] 미 작성 된 교육훈련결과보고 및 교육 출장비신청서 작성 안내 메일 발송 기 능개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM]ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERS]정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [ERM]인사정보반영시 LOG_USER 테이블 LOG 적용되도록 프로시저 로직 변경 - [LMS]미 작성 된 교육훈련결과보고 및 교육 출장비신청서 작성 안내 메일 발송 기 능개선 - [ERS]모바일 ERS 개선 용역 주간 회의 참석 - [ERS]Hydrocracker팀 HYC 2023년 1월 문서정 기적검토본 원본 파일 교체 요청 - [LMS]교육결과보고서작성시 임시저장 오류 확 인 및 지원 - [LMS]LMS내 시행교육과정 강사탭 구성관련 문의 개발가능 검토 - [LMS]교육훈련신청서(해양오염방지관리인 교육(해양시설 및 해양환경관리업)) 근태전송 오류 확인 및 조치 요청
06/30 02/28 02/16 03/03 02/13 02/16 02/16 02/16 02/14
30% 60% 2023-02-16 30% 2023-02-13 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-14
12/08 01/30 02/13 02/17 02/13 02/16 02/16 02/15 02/14

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 02/23 02/15 02/21
12/02 01/19 02/07 02/13 02/10
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판 매현황) - [GCMS] 지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 SAP DS 수정 - [EWS] application Log 작업(보안관제)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS]CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판 매현황) - [GCMS]지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [WMS]사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [EWS] application Log 작업(보안관제) - [GCMS]CRM Upgrade SAP_DS 작업 - [GCMS]자동배포기능 개발 확인 요청
[보류] [보류] 02/16 02/21 02/24 02/15
[보류] [보류] 70% 80% 10% 02/15
12/02 01/19 01/13 02/10 02/17 02/14
02/17 02/28
02/13 02/16
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 주간보고서 세부 개발 및 시스템 수정 및 개선 작업
이지은
이지은
- [RMS] 피드백)시스템 기능 추가 및 보완 - PL 및 Summary 관련 보완 작업 - [RMS] 계승 기능 강화 작업 - [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] summary 작업 관련 회의 (노승표 부장님) - [RMS] 주간보고서 세부 개발 및 시스템 수정 및 개선 작업
02/17 02/13 02/17 02/16 02/28
02/16 02/13 02/16 02/16 10%
02/13 02/10 02/13 02/16 02/16
02/24 02/24
02/20 02/20
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro]고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - 차세대 오픈 관련 고객문의 응대
03/17
02/03
02/13

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/28 02/28 02/24 03/31 02/28 03/31 04/21
01/05 11/16 01/05 02/09 01/13 01/19 02/17 02/20
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS]2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI]PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI]ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI]ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EAI]CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EIS]Monthly Accountability Report 생성 - [EAI]알림톡_서버이전에 따른 EAI서버설정변 경 - [EAI] CRM 시스템 삼성유류대금카드 매입액 및 수수료 I/F 요청 - [EAI]ERP 연동을 위한 ERPUSER계정 운영 DB 패스워드 변경 - [EAI]SAP PM에서 작업계획서 정보를 SHE로 전송시 FIREWORK값 에러 확인 - [EAI]SAP ERP 업그레이드시 송유관공사, tas 인터페이스중지 지원 - [EAI]CRM 일일판매현황전송 인터페이스 에러 확인 및 EAI수정 - [EAI]TAS 연동 오류 확인을 위한 LOG추가 및 온산공장 미사용 Procedure 삭제 - [EAI] VOC 시스템 연동을 위한 DB 및 계정 설 정 변경 - [EAI]PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정
02/28 02/28 02/28 02/28 02/28 02/24 02/13 02/13 02/13 02/15 02/15 02/16 02/16 02/17 03/31
60% 90% 90% 50% 90% 70% 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-15 2023-02-15 2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17
01/15 11/16 01/05 12/01 01/19 02/09 02/09 02/08 02/13 02/15 02/15 02/13 02/16 02/17 02/17

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10%